# A1 ӨӨРЧЛӨЛТ, САЙЖРУУЛАЛТЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Файл: A1_Change_Report.docx

Төсөл: my_ioc_framework

Сэдэв: Backend системд зориулсан annotation-д суурилсан Java framework-ийн A1 ажлын хэрэгжилтийн өөрчлөлт, сайжруулалтын тайлан

Уялдуулах эх баримтууд: `Report/ДИПЛОМЫН_ТАЙЛАН.pdf`, `Report/Нэмэлт хэрэгжүүлэлт.docx`, төслийн эх код болон тестийн багцууд

Бэлтгэсэн огноо: 2026-04-16

# Товч агуулга

Энэхүү тайлан нь `Нэмэлт хэрэгжүүлэлт.docx` файлын A1 буюу “Одоогийн хэрэгжүүлэлтийг сайжруулж, тестийн хамралтыг өсгөх” ажлын хүрээнд хийгдсэн бодит өөрчлөлт, чанарын сайжруулалт, тестийн нотолгоо, үлдэж буй сайжруулалтын боломжуудыг дипломын үндсэн тайлангийн шаардлага, зохиомж, хэрэгжүүлэлтийн бүлгүүдтэй уялдуулан тайлбарлах зорилготой. Тайланг боловсруулахдаа дипломын ажлын 2-р бүлгийн шаардлага, 3-р бүлгийн давхаргат архитектурын зохиомж, 4-р бүлгийн хэрэгжүүлэлтийн тайлбар, хавсралтын кодын хэсгүүд, мөн одоогийн төслийн эх код, JUnit 5 тестүүд, Maven тестийн гүйцэтгэлийн үр дүнг ашиглав.

A1 ажлын гол утга нь framework-ийн цөм логикийг өөрчлөхөөс илүүтэйгээр тухайн цөм логик ямар нөхцөлд зөв ажиллах, ямар нөхцөлд fail-fast байдлаар алдаа өгөх, ямар edge case дээр хэр найдвартай байхыг нарийвчилсан тест болон тайлбарлагдсан exception мэдэгдлээр баталгаажуулахад оршино. Иймээс энэхүү тайлан нь зөвхөн “ямар тест нэмсэн бэ” гэдгийг жагсаахгүй, харин “яагаад энэ тест тухайн шаардлага болон зохиомжтой уялдаж байгаа вэ”, “энэ өөрчлөлт framework-ийн чанарт ямар үр нөлөө үзүүлж байна вэ” гэдгийг дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

# 1. Тайлангийн зорилго, хамрах хүрээ, аргачлал

A1 ажлын тайланг боловсруулахдаа дараах гурван үндсэн түвшний уялдааг баримталсан. Нэгдүгээрт, системийн шаардлага талаас нь авч үзвэл энэ ажил нь функциональ шаардлагын хэрэгжилтийг баталгаажуулах, функциональ бус шаардлагын хувьд найдвартай байдал, тестлэх боломж, оношлох чадвар, алдаа илрүүлэлтийн ил тод байдлыг өсгөхөд чиглэсэн. Хоёрдугаарт, зохиомжийн түвшинд annotation, scanner, container, injector, exception гэсэн давхаргуудын заагийг хэвээр хадгалж, давхарга хоорондын зан авирыг тестээр баталгаажуулах замаар layered architecture-ийн оновчтой байдлыг хамгаалсан. Гуравдугаарт, хэрэгжүүлэлтийн түвшинд `ApplicationContext`, `ClassPathScanner`, `DependencyInjector`, `BeanRegistry`, exception классууд болон жишээ app багцууд дээр суурилсан тестийн матриц бүрдүүлж, тухайн кодын гол болон захын урсгалуудыг тус бүрд нь шалгасан.

Энэхүү тайлангийн хамрах хүрээнд дараах баримтууд бодитоор ашиглагдсан. Үүнд: `src/main/java` доорх framework-ийн үндсэн хэрэгжүүлэлт, `src/test/java` доорх нэгж болон интеграцийн тестүүд, `mn.edu.num.app.*` доорх жишээ хэрэглээний багцууд, мөн 2026-04-16-ны өдөр ажиллуулсан `mvn test` командын үр дүн багтана. Ингэснээр тайлан нь таамаглалаас бус, одоо байгаа хэрэгжилт дээр суурилсан нотолгоотой баримт бичиг болсон.

# 2. Дипломын үндсэн тайлангийн хэсгүүдтэй уялдуулсан тайлбар

## 2.1 Системийн шаардлагын бүлэгтэй уялдаа

Дипломын үндсэн тайлангийн 2.1 дүгээр хэсэгт framework-ийн үндсэн үүргүүд болох component илрүүлэх, bean тодорхойлох, dependency inject хийх, bean-ийг нэр болон төрлөөр авах, scope удирдах зэрэг шаардлагууд тодорхойлогдсон байдаг. A1 ажлын хүрээнд эдгээр үндсэн шаардлагыг дахин шинээр зохиогоогүй, харин одоо байгаа хэрэгжилт уг шаардлагуудыг бодит ажиллах нөхцөлд тогтвортой хангаж чадаж байгаа эсэхийг тестийн түвшинд баталгаажуулсан. Өөрөөр хэлбэл, A1 нь шинэ функц нэмэх шат биш, харин 2-р бүлгээр тогтоосон шаардлагын биелэлтийг хэмжиж батлах чанарын баталгаажуулалтын шат юм.

2.2 дүгээр хэсгийн функциональ бус шаардлагын үүднээс A1 ажил нь найдвартай байдал, алдаа илрүүлэлтийн ойлгомжтой байдал, засвар үйлчилгээний боломж, тестийн хамралт зэрэг шинжүүдийг шууд дэмждэг. Жишээлбэл, `NoSuchBeanException`, `BeanCreationException`, `CircularDependencyException` классуудын мэдэгдлийг илүү мэдээлэлтэй болгосноор алдааны шалтгааныг хурдан оношлох боломж нэмэгдсэн. Мөн нэгж болон интеграцийн тестийг салгаж өгснөөр код өөрчлөгдөх үед regression эрсдэлийг бууруулах бодит суурь бүрдсэн.

## 2.2 Архитектур, зохиомжийн бүлэгтэй уялдаа

Дипломын тайлангийн 3.2–3.6 хэсгүүдэд layered architecture, activity diagram, sequence diagram-аар framework-ийн ажиллах дарааллыг тодорхойлсон байдаг. A1 ажлын хэрэгжилт нь энэ зохиомжийг эвдээгүй; харин эсрэгээрээ уг зохиомж зөв байсан гэдгийг тестээр баталсан. `ApplicationContext` эхлэнгүүт `ClassPathScanner`-ийг ажиллуулж, үр дүнг `BeanRegistry`-д бүртгэж, singleton bean-үүдийг урьдчилан үүсгэж, дараа нь `DependencyInjector`-оор inject хийдэг гэсэн дараалал дипломын зохиомжид тодорхойлогдсон. Өнөөгийн интеграцийн тестүүд энэ урсгалыг нэгтгэн шалгаж байгаа нь sequence diagram болон activity diagram-ийн бодит хэрэгжилтийн нотолгоо болж байна.

Мөн 3.3-т дурдсан fail-fast шинж чанар A1 дээр илүү тодорхой болж, bean олдохгүй, dependency олон candidate-тай байх, default constructor байхгүй байх, constructor өөрөө exception шидэх, circular dependency үүсэх зэрэг тохиолдолд framework аль болох эрт, тайлбарлагдсан exception-оор зогсож байгааг баталгаажуулсан. Иймээс A1 нь зөвхөн тест нэмэгдүүлсэн төдий бус, 3-р бүлгээр сонгосон архитектурын чанарын үзүүлэлтүүдийг батлан хамгаалсан ажиллагаа болсон.

## 2.3 Хэрэгжүүлэлтийн бүлэгтэй уялдаа

Дипломын тайлангийн 4.2–4.7 хэсгүүдэд annotation, exception, container, scanner, injector болон туршилтын хэрэгжүүлэлт тайлбарлагдсан байдаг. A1 ажлын тайлан эдгээр хэсэг бүрт дараах байдлаар шууд холбогдоно. `4.2 Annotation давхарга` хэсэгтэй холбогдох байдлаар `@Component`, `@Qualifier`, `@Scope`, `@Autowired` annotation-ууд runtime түвшинд зөв ашиглагдаж байгаа эсэхийг scanner болон injector-ийн тестүүдээр баталсан. `4.3 Exception давхарга` хэсэгтэй холбогдох байдлаар exception мэдэгдлүүдийг илүү тайлбарлагдсан болгох санааг одоогийн код бодитой хэрэгжүүлж, тухайн exception бүрийг нэгж болон интеграцийн тестээр шалгасан. `4.4–4.6` хэсгүүдтэй холбогдох байдлаар container, scanner, injector-ийн үндсэн болон салбарласан урсгалуудыг тусгай тестүүдээр баталгаажуулсан. `4.7 Туршилт` хэсгийн хувьд өмнөх тайланд дурдсан тестийн хүрээг A1 шатанд илүү нарийвчилж, 10 тест класс, 47 тестийн тохиолдолтой болгосон нь бодит ахиц юм.

# 3. A1 даалгаврын агуулга ба бодит хэрэгжилтийн хүрээ

`Нэмэлт хэрэгжүүлэлт.docx` баримтад A1 ажлыг дараах үндсэн чиглэлээр тодорхойлсон байна: (1) branch бүрийг илрүүлж тестлэх, (2) annotation болон container-тай холбоотой exception-уудын мэдээллийн чанарыг сайжруулах, (3) тестийн файлуудын бүтцийг цэгцлэх. Одоогийн кодын сан болон тестийн багцуудыг шинжилж үзэхэд A1 ажлын хамгийн бодитой хэрэгжилт нь эхний хоёр чиглэл дээр хүчтэй биелсэн, гурав дахь чиглэл нь хэсэгчлэн биелсэн байна.

Тодруулбал, branch coverage өсгөх зорилгоор `ClassPathScanner`, `DependencyInjector`, `BeanRegistry`, `ApplicationContext`, exception классуудын олон салаалсан урсгал тус бүр дээр тусгай тест бичигдсэн. Exception-ын хувьд bean нэр, хайсан төрөл, бүртгэлтэй bean-үүдийн жагсаалт, шалтгаан (`cause`), тойрог хамааралтай үед үүсгэгдэж буй bean-үүдийн төлөв зэрэг мэдээлэл алдааны мэдэгдэлд багтаж байна. Харин тестийн бүтцийн хувьд багцууд `unit` болон `integration` түвшинд сайн ангилагдсан боловч A1 баримтад санал болгосон `annotation`, `container`, `scanner`, `injector`, `exception`, `integration` гэсэн илүү нарийн дэд багцлал бүрэн хэрэгжээгүй хэвээр байна. Иймээс энэ хэсгийг тайланд бодитоор, хэтрүүлэлгүйгээр үнэлэв.

# 4. Хийгдсэн өөрчлөлт, сайжруулалтыг давхарга тус бүрээр тайлбарласан нь

## 4.1 Annotation давхаргатай уялдсан сайжруулалт

Annotation давхаргын үндсэн зорилго нь хэрэглэгчийн тэмдэглэгээг runtime түвшинд scanner болон injector-ийн логикт ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэх явдал юм. A1 ажлын хүрээнд annotation классуудын кодод томоохон функциональ өөрчлөлт хийгдээгүй ч тэдгээр annotation-уудын бодит хэрэглээний замуудыг маш тодорхой тестээр баталсан. `@Component` annotation-ын хувьд scanner нь bean нэрийг custom value-аар авах болон class нэрийг decapitalize хийж автоматаар нэр өгөх хоёр урсгалыг тестэлсэн. `@Scope` annotation-ын хувьд prototype болон singleton утгууд, мөн буруу утга дамжуулсан үед singleton fallback болох урсгалыг баталсан. `@Qualifier` annotation-ын хувьд ижил төрлийн олон bean бүртгэгдсэн нөхцөлд яг заасан bean-ийг inject хийж чаддагийг шалгасан. `@Autowired` annotation-ын хувьд field injection ажиллаж байгаа, харин dependency байхгүй эсвэл ambiguity үүссэн үед fail-fast зарчмаар exception үүсгэж байгааг баталгаажуулсан.

Ингэснээр дипломын тайлангийн 4.2-т тайлбарласан annotation-ууд зөвхөн онолын түвшинд бус, framework-ийн ажиллах бодит урсгалд ашиглагдаж байгааг A1 ажил нотолсон. Энэ нь 2-р бүлгийн custom annotation-уудын шаардлага болон 3-р бүлгийн архитектурын зааглалтай бүрэн нийцэж байна.

## 4.2 Exception давхаргын сайжруулалт

A1 ажлын хамгийн чухал ахицын нэг нь exception мэдээллийн чанарыг сайжруулсан явдал юм. Дипломын үндсэн тайланд exception давхаргыг fail-fast зарчмын хэрэгсэл хэмээн тодорхойлсон боловч нэмэлт хэрэгжүүлэлтийн A1 хэсэгт эдгээр exception-уудын мэдэгдэл илүү баялаг байх шаардлагыг тусгайлан дурдсан. Одоогийн код энэ чиглэлд дараах бодит ахицыг харуулж байна.

`NoSuchBeanException` нь bean нэрээр хайх болон төрлөөр хайх хоёр өөр constructor-оороо тухайн хайлтын обьект болон бүртгэлтэй bean-үүдийн жагсаалтыг мэдэгдэлд багтааж байна.

`DependencyInjector`-оос шидэгдэх `NoSuchBeanException` мэдэгдэлд dependency олдоогүй төрөл, хамаарч буй bean, боломжит bean-үүдийн жагсаалт тусгагддаг.

Олон candidate илэрсэн үед “@Qualifier ашиглана уу” гэсэн зааварчилгаатай мэдэгдэл өгч байгаа нь алдааны оношлогоог хэрэглэгч төвтэй болгосон.

`BeanCreationException` нь bean нэр болон алдааны шалтгааныг хамтад нь агуулж, үндсэн `cause`-ийг хадгалж байна. Энэ нь reflection алдаа, constructor алдаа, field inject алдааг ялгаж ойлгоход тусалдаг.

`CircularDependencyException` нь тойрог хамаарал илэрсэн bean-ийн нэрийг болон үүсгэгдэж буй төлөв (`inCreation` set)-ийг мэдэгдэлд оруулж байна. Хэдийгээр A1 баримтад A → B → A хэлбэрийн дараалсан замыг хэвлэх шаардлага дурдагдсан боловч одоогийн хэрэгжилт нь тухайн мөчид оролцож буй bean-үүдийн багцыг харуулах түвшинд байна.

Эдгээр өөрчлөлт нь дипломын 4.3-т тайлбарласан exception давхаргыг илүү практик болгоод зогсохгүй, 3.3-т дурдсан fail-fast архитектурын зорилгыг хэрэглээнд ойртуулж өгч байна. A2, A3, A4 зэрэг дараагийн ажлууд нэмэгдэх тусам exception мэдээллийн чанар улам чухал болох учраас A1-ийн энэ сайжруулалт суурь хамгаалалт болсон.

## 4.3 Container давхаргын сайжруулалт

Container давхарга нь `BeanDefinition`, `BeanRegistry`, `ApplicationContext`, `ScopeType` зэргээс бүрдэж framework-ийн төв цөмийг үүсгэнэ. A1 ажлын үед энэ давхаргын чанарыг нэмэгдүүлэхдээ кодын үндсэн санааг өөрчлөхөөс илүү, боломжит урсгал бүрийг шалгах тестийн хучилтыг өргөтгөсөн. `BeanRegistryTest` нь бүртгэл хийх, singleton cache-д хадгалах, cache-оос авах, төрлөөр хайх, бүх definition авах, давхардсан нэртэй bean бүртгэхэд overwrite болох, singleton байхгүй үед false/null буцаах, `BeanDefinition.toString()`-ийн агуулгыг шалгах зэргээр registry түвшний зан авирыг системтэй баталгаажуулдаг.

`ApplicationContext`-ийн хувьд A1 ажлын хүрээнд дараах чухал урсгалууд баталгаажсан. Нэгдүгээрт, startup үед scan → register → eager singleton creation гэсэн дараалал зөв явагдаж байна. Хоёрдугаарт, singleton cache-д байгаа эсэхээс хамаарч ижил эсвэл шинэ instance буцаах branch-ууд scope тестүүдээр шалгагдсан. Гуравдугаарт, нэрээр bean авах болон төрлөөр bean авах үед байхгүй тохиолдол, олон candidate тохирох тохиолдол тус бүрд тусдаа exception үүсэж байна. Дөрөвдүгээрт, circular dependency илрүүлэх `inCreation` логик 2 талт болон 3 талт тойрог хамаарлын жишээн дээр ажиллаж байгааг интеграцийн түвшинд баталгаажуулсан. Тавдугаарт, хүрэхэд хэцүү branch-ийг reflection ашиглан хүчээр ажиллуулж `createBean()` доторх circular check-г нэгж тестээр баталсан нь A1 ажлын coverage-oriented арга барилын сайн жишээ юм.

Эдгээр сайжруулалт нь дипломын тайлангийн 4.4-т тайлбарласан container давхаргыг “зурагласан архитектур”-аас “баталгаажсан архитектур” болгон ахиулж өгсөн. Түүнчлэн хавсралтын A.1 `ApplicationContext.java` болон A.4 `BeanRegistry.java` кодын жишээнүүдийн бодит ашиглалтын нөхцөлүүд A1 дээр нарийвчилж нотлогдсон.

## 4.4 Scanner давхаргын сайжруулалт

`ClassPathScanner` нь A1 ажлын гол анхаарлын төвд байсан модуль гэж хэлж болно. Учир нь `Нэмэлт хэрэгжүүлэлт.docx`-д scanner package-ийн branch coverage харьцангуй сул байгааг онцлон тэмдэглэсэн. Одоогийн `ClassPathScannerTest` нь энэ асуудлыг дараах олон өнцгөөс нөхөж өгсөн.

Байхгүй package дамжуулахад хоосон жагсаалт буцаах урсгалыг шалгасан.

Хоосон package буюу контентгүй зам дээр мөн аюулгүйгээр хоосон үр дүн буцаахыг шалгасан.

`@Component` annotation-тай классуудыг илрүүлж, `UserService` зэрэг бодит bean-үүд бүртгэгдэж байгааг баталсан.

Custom bean name (`MongoRepository`) болон default decapitalized name (`emailService`) үүсгэх хоёр замыг тус тус шалгасан.

`@Scope("prototype")` дээр prototype scope үүсэж байгааг шалгасан.

Interface-ууд bean болж бүртгэгдэхгүй байх логикийг шалгасан.

`.class` биш файлуудыг алгасах branch-ийг түр директор ашиглан шалгасан.

`dir.listFiles()` нь `null` болох нөхцөлийг reflection ашиглан өдөөж, функц аюулгүй дуусахыг шалгасан.

`decapitalize(null)` болон `decapitalize("")` гэсэн захын тохиолдлуудыг тус тус баталсан.

`@Component` annotation-гүй ердийн класс (`BeanDefinition`) бүртгэгдэхгүй байх урсгалыг шалгасан.

`ClassNotFoundException` гарах урсгалыг reflection-оор өдөөж, scanner алдаатай нэртэй класс дээр унахгүй байгааг шалгасан.

Эдгээр тестүүд нь дипломын тайлангийн 4.5 хэсэгт тайлбарласан scanner алгоритмын гол болон туслах бүх шатанд бараг шууд хамаарна. Ялангуяа package олдохгүй, interface байх, component биш класс байх, helper method-ийн edge case зэрэг нь A1-ээс өмнө илүү эмзэг хэсгүүд байсан бол одоо тусгай тестийн хамгаалалттай болсон. Гэхдээ дипломын 4.5 хэсэгт дурдсан inner class шүүлтийн логик одоогийн кодод тусгайлан хэрэгжээгүй, мөн A1 тестүүд үүнийг баталгаажуулаагүй тул дараагийн шатны сайжруулалтын боломж хэвээр байна.

## 4.5 Injector давхаргын сайжруулалт

`DependencyInjector` нь framework-ийн dependency шийдвэрлэх төв механизм бөгөөд A1 ажлын үр өгөөж хамгийн тод харагдах модуль мөн. `DependencyInjectorTest`-ийн тусламжтайгаар дараах салбарласан урсгалууд бодитоор баталгаажсан.

Төрлөөр dependency resolve хийх үед яг нэг candidate байвал inject амжилттай болдог.

`@Qualifier` өгөгдсөн үед төрлөөр бус нэрээр resolve хийж, зөв bean-ийг inject болгодог.

Dependency бүртгэлгүй бол `NoSuchBeanException` шиддэг.

Нэг төрлийн олон bean байвал ambiguity үүсч `NoSuchBeanException` шиддэг бөгөөд мэдэгдэл нь шалтгааныг тайлбарладаг.

Dependency байхгүй тохиолдлын мэдэгдэлд dependency төрөл, хэрэглэж буй bean, бүртгэлтэй bean-үүдийн мэдээлэл ордог.

Reflection-оор field оноох үед `IllegalAccessException` гарч болох path-ийг `static final` field ашиглан хүчээр шалгаж, `BeanCreationException`-д wrap хийж байгааг баталсан.

Энэ бүгд нь дипломын тайлангийн 4.6 хэсэгт тайлбарласан injector давхаргын онолын схемийг бодит чанарын баталгаатай болгож өгсөн. Ялангуяа `ApplicationContextRef` интерфэйс ашигласнаар тестэд mock context өгөх боломж бүрдсэн нь 3-р бүлгийн давхарга хоорондын хамаарлыг сул байлгах зохиомжийн шийдлийг зөв гэдгийг давхар баталж байна.

## 4.6 Интеграцийн түвшний сайжруулалт

A1 ажлын хүрээнд зөвхөн нэгж тест өсгөөгүй, мөн framework-ийн startup-аас эхлээд хэрэглэгч bean авах хүртэлх урсгалыг бодит жишээ багцууд дээр шалгах интеграцийн тестүүдийг өргөжүүлсэн. `BeanCreationIntegrationTest` нь default constructor байхгүй болон constructor дотроо exception шиддэг bean-үүд дээр framework хэрхэн fail-fast ажиллаж байгааг шалгана. `BeanLookupIntegrationTest` нь байхгүй bean-ийг нэрээр болон төрлөөр хайх, мөн олон candidate үед ambiguity үүсэх нөхцлийг шалгана. `DependencyInjectionIntegrationTest` нь `UserService` рүү `EmailService`, `OrderService` гэсэн хоёр dependency зөв inject хийгдэж байгааг баталдаг. `QualifierIntegrationTest` нь ижил интерфэйстэй олон repository байхад `@Qualifier("MongoRepository")`-оор зөв implementation сонгогдож байгааг нотолдог. `ScopeIntegrationTest` нь singleton, prototype, invalid scope fallback гэсэн гурван чухал урсгалыг бодит `ApplicationContext` түвшинд шалгасан. `CircularDependencyIntegrationTest` нь 2 талт болон 3 талт dependency cycle-уудыг container эхлэх үед барьж байгааг баталгаажуулдаг.

Ингэснээр дипломын тайлангийн 4.7 хэсэгт байсан ерөнхий туршилтын тайлбар A1 үе шатанд илүү нарийн бүтэцтэй, scenario-д суурилсан, дахин ажиллуулахад бэлэн тестийн сан болж өргөжсөн. Өөрөөр хэлбэл хавсралтын A.5-т ерөнхийлөн дурдагдсан integration test санаа одоо олон тусгай чиг үүргийн тестүүдэд задарч, maintainability илүү сайжирсан байна.

# 5. A1 ажлын хэрэгжилтийн нотолгооны хүснэгт

| A1 дэд зорилт | Дипломын тайлантай уялдах хэсэг | Одоогийн хэрэгжилтийн нотолгоо | Тестийн нотолгоо | Үнэлгээ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branch-уудыг илрүүлж тестлэх | 4.4 Container, 4.5 Scanner, 4.6 Injector, 4.7 Туршилт | Scanner, container, injector, exception урсгалууд дээр тусгай тест нэмэгдсэн | ClassPathScannerTest, DependencyInjectorTest, BeanRegistryTest, ExceptionTest, интеграцийн 6 тест класс | Бүрэн шахуу хэрэгжсэн |
| Exception message-ийг баяжуулах | 4.3 Exception давхарга, 3.3 fail-fast зохиомж | Bean нэр, төрөл, бүртгэлтэй bean жагсаалт, cause, inCreation төлөв мэдэгдэлд орж байна | ExceptionTest, BeanCreationIntegrationTest, BeanLookupIntegrationTest, CircularDependencyIntegrationTest | Ихэвчлэн хэрэгжсэн |
| Тестийн бүтцийг цэгцлэх | 4.7 Туршилт | `src/test/java` дотор `unit`, `integration` гэж ангилсан | 10 тест класс тогтвортой ажиллаж байна | Хэсэгчлэн хэрэгжсэн |
| Fail-fast зан авирыг баталгаажуулах | 3.3, 3.5, 3.6, 4.3 | Container initialization болон bean lookup үеийн алдаанууд эрт баригдаж байна | BeanCreation, BeanLookup, CircularDependency тестүүд | Хэрэгжсэн |
| Дараагийн A2–A4 ажлуудад суурь тавих | Нэмэлт хэрэгжүүлэлтийн ажлуудын уялдаа | Суурь логикийн найдвартай байдал өссөнөөр шинэ боломж нэмэх эрсдэл буурсан | 47 тесттэй regression хамгаалалт | Хэрэгжсэн |

# 6. Тестийн сангийн бодит бүтэц ба шалгасан тохиолдлууд

| Тест класс | Төрөл | Тестийн тоо | Шалгасан гол зан авир |
| --- | --- | --- | --- |
| BeanRegistryTest | Unit | 8 | Definition бүртгэх, cache, type lookup, overwrite, toString |
| ClassPathScannerTest | Unit | 12 | Package scan, custom/default name, scope, interface ignore, null/empty edge case |
| DependencyInjectorTest | Unit | 6 | Inject by type, qualifier, missing dependency, ambiguity, IllegalAccess |
| ExceptionTest | Unit | 5 | Exception constructor, reflection-оор хүчээр өдөөсөн алдааны branch |
| BeanCreationIntegrationTest | Integration | 3 | Default constructor байхгүй, constructor exception |
| BeanLookupIntegrationTest | Integration | 3 | Name/type lookup failure, multiple beans |
| DependencyInjectionIntegrationTest | Integration | 2 | EmailService, OrderService inject |
| QualifierIntegrationTest | Integration | 3 | Qualifier resolve, bean by custom name |
| ScopeIntegrationTest | Integration | 3 | Prototype, singleton, invalid scope fallback |
| CircularDependencyIntegrationTest | Integration | 2 | 2 талт болон 3 талт cycle detection |

Энэ хүснэгтээс харахад A1 ажлын хэрэгжилт зөвхөн нэг модульд төвлөрөөгүй, framework-ийн бараг бүх давхаргыг хамарсан байна. Ялангуяа unit тестүүд нь нарийн branch-уудыг оношлох зориулалттай бол integration тестүүд нь дипломын 3.5 болон 3.6-д дүрсэлсэн end-to-end урсгалын бодит хэрэгжилтийг баталж байна.

# 7. `mvn test` гүйцэтгэлийн бодит баталгаа

2026-04-16-ны өдөр төслийн үндсэн директорт `mvn test` командыг ажиллуулж баталгаажуулахад нийт 47 тест ажиллаж, 0 failures, 0 errors, 0 skipped гэсэн үр дүнтэйгээр build success болсон. Энэ нь A1 ажлын тайлан зөвхөн код уншсан дүгнэлт бус, бодит тестийн гүйцэтгэлийн баталгаанд тулгуурлаж байгааг харуулна. Мөн Maven build үеэр Java 17 орчинд compile болон test compile амжилттай хийгдсэн. Иймээс A1-ийн хүрээнд нэмэгдсэн тестүүд framework-ийн одоогийн байдалтай нийцэж, эвдрэл үүсгэхгүйгээр ажиллаж байна.

Нөгөө талаас build үеэр `pom.xml` дотор JUnit dependency давхардсан тухай warning гарсан нь framework-ийн A1 тестүүдийн үр дүнг үгүйсгэхгүй боловч төслийн цэвэршүүлэлтийн дараагийн шатанд анхаарах асуудал мөн. Тайлангийн энэ хэсэгт уг асуудлыг нуун дарагдуулахгүйгээр тэмдэглэж байгаа нь баримт бичгийн бодитой байдлыг хангаж байна.

# 8. Дипломын хавсралтын кодын хэсгүүдтэй холбосон дүгнэлт

Дипломын тайлангийн хавсралтад A.1 `ApplicationContext.java`, A.2 `ClassPathScanner.java`, A.3 `DependencyInjector.java`, A.4 `BeanRegistry.java`, A.5 `ContextIntegrationTest.java` гэсэн кодын хэсгүүдийг оруулсан байдаг. A1 өөрчлөлтийн ажлыг эдгээр хавсралттай уялдуулж харвал дараах дүгнэлт гарна.

A.1 `ApplicationContext.java` – singleton/preload, bean lookup, circular detection зэрэг урсгалууд одоо олон integration тестээр баталгаажсан.

A.2 `ClassPathScanner.java` – scanner-ийн гол алгоритм болон edge case-уудыг unit тестээр нарийвчлан шалгасан.

A.3 `DependencyInjector.java` – qualifier-тэй болон qualifier-гүй resolve, ambiguity, dependency missing, illegal field set урсгалууд тус тус баталгаажсан.

A.4 `BeanRegistry.java` – registry-ийн өгөгдөл хадгалалт болон lookup ажиллагаа илүү системтэй тестжсэн.

A.5 `ContextIntegrationTest.java` – өмнө ерөнхийлсөн интеграцийн санаа байсан бол одоо олон тусгай зориулалтын integration test class хэлбэрээр өргөжсөн.

Иймд A1 ажлын тайланг дипломын хавсралтын кодын хэрэгжилтийн “чанарын баталгаажуулалтын өргөтгөл” гэж үзэж болно. Энэ нь үндсэн дипломын ажлын үр дүнг хүчтэй дэмжиж, хамгаалалтын үеийн асуулт-хариултад “код бий” гэдгээс гадна “код баталгаажсан” гэдгийг харуулах давуу талтай.

# 9. A1 ажлын чанарын нөлөөлөл ба практик ач холбогдол

A1 шатанд хийгдсэн өөрчлөлтүүдийн хамгийн бодит үр нөлөө нь framework-ийн дотоод чанарын үзүүлэлтүүд дээр гарч байна. Нэгдүгээрт, regression хамгаалалт эрс сайжирсан. `ApplicationContext`, `ClassPathScanner`, `DependencyInjector` зэрэг цөм классууд дээр өөрчлөлт хийх үед тестийн сан шууд анхааруулга өгөх боломжтой болсон. Хоёрдугаарт, алдаа тайлбарлах чадвар сайжирсан. Энэ нь дипломын ажлын практик ач холбогдол буюу сургалтын болон судалгааны хэрэглэгдэхүүн болгох зорилготой шууд нийцнэ. Гуравдугаарт, framework-ийн архитектурын шийдэл зөв байсан гэдгийг батлах нотолгоо нэмэгдсэн. Дөрөвдүгээрт, дараагийн A2, A3, A4 ажлуудад шинэ боломж нэмэхээс өмнө суурь тогтвортой байдлыг хангаж өгсөн.

Практик талаас нь үзвэл энэ A1 тайлан нь дипломын ажлын 5-р бүлгийн дүгнэлтэд тусгах чанарын ахицын баримт болж ашиглагдах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, framework-ийн анхны хувилбар зөвхөн ажилладаг байсан бол A1 ажлын дараах хувилбар нь ажиллахаас гадна өөрийн алдаа, хязгаарлалтыг тодорхой хэлж чаддаг, тестээр баталгаажсан, цааш өргөжүүлэхэд илүү найдвартай суурь болсон гэж дүгнэж болно.

# 10. Бүрэн хэрэгжсэн, хэсэгчлэн хэрэгжсэн болон үлдсэн асуудлууд

## 10.1 Бүрэн болон өндөр түвшинд хэрэгжсэн хэсгүүд

Нэгж болон интеграцийн тестийн сан мэдэгдэхүйц өргөжсөн.

Scanner, container, injector, exception давхаргуудын гол branch-ууд тусгай тесттэй болсон.

Bean lookup, scope, qualifier, bean creation failure, circular dependency зэрэг үндсэн функциональ урсгалууд end-to-end түвшинд баталгаажсан.

Exception message-үүд илүү мэдээлэлтэй болсон.

## 10.2 Хэсэгчлэн хэрэгжсэн хэсгүүд

Тестүүд `unit` болон `integration` гэж ангилагдсан боловч A1 баримтад санал болгосон давхарга тус бүрийн илүү нарийн package бүтэц бүрэн хийгдээгүй.

Circular dependency message нь оролцож буй bean-үүдийн төлөвийг харуулж байгаа боловч A → B → A хэлбэрийн шугаман замыг яг хэвлэдэггүй.

## 10.3 Дараагийн сайжруулалтын санал

JaCoCo зэрэг coverage plugin-ийг Maven build-т нэмж, A1 ажлын дараах бодит line/branch coverage-ийг автоматаар гаргаж хадгалах.

`pom.xml`-ийн JUnit dependency давхардлыг арилгаж build configuration-ийг цэвэршүүлэх.

Хэрэв дипломын баримттай бүрэн ижил болгох шаардлагатай бол `src/test/java` дотор annotation/container/scanner/injector/exception гэсэн нарийвчилсан package зохион байгуулалт руу шилжүүлэх.

Circular dependency message-ийг dependency path хэлбэрээр хэвлэхээр сайжруулах.

Console output-ийн encoding-ийг стандарт UTF-8 орчинд жигдрүүлж, Монгол текстийн эвдрэлгүй лог авах.

# 11. Ерөнхий дүгнэлт

A1 даалгаврын хүрээнд хийгдсэн ажил нь дипломын үндсэн тайланд тодорхойлсон annotation-д суурилсан Java DI framework-ийн шаардлага, зохиомж, хэрэгжүүлэлтийн логикийг илүү найдвартай, нотолгоотой, хамгаалагдсан түвшинд хүргэсэн гэж дүгнэж байна. Энэ шатанд framework-ийн гадаад боломжийг огцом нэмээгүй ч дотоод чанар, алдааны ил тод байдал, тестээр баталгаажсан байдал, архитектурын итгэлцэл мэдэгдэхүйц өссөн. Тиймээс A1 нь дипломын ажлын хэрэгжилтийг “ажиллаж буй загвар” түвшнээс “чанарын баталгаатай хэрэгжилт” түвшинд шилжүүлсэн стратегийн ач холбогдолтой алхам юм.

Нэмэлт хэрэгжүүлэлтийн баримтад дурдсанчлан A2, A3, A4 зэрэг дараагийн ажлууд нь шинэ annotation, dependency tree, logging зэрэг илүү өргөн боломж нэмэх зорилготой. Тэдгээр ажлыг тогтвортой хэрэгжүүлэхийн тулд A1-ээр бий болгосон тестийн суурь, exception-ийн чанар, branch-oriented баталгаажуулалт зайлшгүй шаардлагатай. Иймээс энэхүү тайланд тусгасан өөрчлөлт, сайжруулалтууд нь зөвхөн тухайн үеийн кодын чанарыг өсгөсөн төдийгүй цаашдын хөгжүүлэлтийн эрсдэлийг бууруулсан, дипломын ажлын бодит үр дүнг бэхжүүлсэн суурь хэрэгжилт мөн.

# Хавсралт: Ашигласан бодит эх сурвалжууд

`Report/ДИПЛОМЫН_ТАЙЛАН.pdf` – 2-р бүлгийн шаардлага, 3-р бүлгийн зохиомж, 4-р бүлгийн хэрэгжүүлэлт, хавсралтын кодын тайлбар.

`Report/Нэмэлт хэрэгжүүлэлт.docx` – A1 даалгаврын нарийвчилсан тодорхойлолт.

`src/main/java/mn/edu/num/container/ApplicationContext.java`

`src/main/java/mn/edu/num/container/BeanDefinition.java`

`src/main/java/mn/edu/num/container/BeanRegistry.java`

`src/main/java/mn/edu/num/container/DependencyInjector.java`

`src/main/java/mn/edu/num/scanner/ClassPathScanner.java`

`src/main/java/mn/edu/num/annotation/*` болон `src/main/java/mn/edu/num/exception/*`

`src/test/java/mn/edu/num/unit/*` болон `src/test/java/mn/edu/num/integration/*`